# Documento de Planificación del Proyecto Predicción de Agotamiento de Stock

Integrantes: Benjamín Donoso

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada el desarrollo del sistema predictivo de quiebres de stock.

## 1. Alcance del Proyecto

- Desarrollar una solución técnica que permita predecir el agotamiento de stock en productos, basada en datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad.

- El proyecto incluye: obtención y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos y visualización de resultados.

- No incluye la integración con sistemas reales de inventario ni automatización de respuestas logísticas.

## 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación (híbrida/PMBOK).

- Documento de diseño técnico.

- Script de ingesta, limpieza y transformación de datos.

- Dataset analítico limpio cargado en PostgreSQL.

- Script de entrenamiento y evaluación del modelo predictivo.

- Dashboard visual de resultados.

- Documento final consolidado y presentación del proyecto.

## 3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas, con un enfoque de secuencia lineal y progresiva.

- Semana 1: Planificación + Diseño técnico.

- Semana 2: Ingesta + Limpieza + Transformación.

- Semana 3: Carga a BD + Modelado.

- Semana 4: Evaluación + Visualización + Documentación.

- Semana 5: Consolidación final + Presentación.

## 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

El proyecto se divide en cuatro fases principales.

- 1. Proyecto completo

  - 1.1 Planificación

    - 1.1.1 Planificación del Proyecto (basada en PMBOK)

  - 1.2 Diseño técnico

    - 1.2.1 Documento de diseño técnico

    - 1.2.2 README inicial

  - 1.3 Desarrollo técnico

    - 1.3.1 Ingesta de datos

    - 1.3.2 Limpieza y transformación

    - 1.3.3 Carga en base de datos

    - 1.3.4 Modelado con IA

    - 1.3.5 Evaluación del modelo

    - 1.3.6 Visualización (dashboard)

  - 1.4 Documentación y cierre

    - 1.4.1 Documento final

    - 1.4.2 Presentación final

## 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación publicada en GitHub.

- Hito 2: Diseño técnico completo y validado.

- Hito 3: Dataset limpio cargado en PostgreSQL.

- Hito 4: Modelo entrenado con métricas aceptables.

- Hito 5: Presentación del sistema.

## 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Falta de datos o baja calidad: Mitigar generando datos sintéticos.

- Dificultad con modelado IA: Uso de modelos simples y documentación de fallback.

- Descoordinación en tareas: Revisión semanal del avance y control del cumplimiento de roles y tareas asignadas en el cronograma.

- Retrasos: Revisión semanal del avance según cronograma.

## 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas propuestas por el enfoque PMBOK.

- Control del cronograma: Revisión semanal del avance de tareas conforme al cronograma establecido en el documento de planificación y WBS.

- Control del alcance: Validación del cumplimiento de los entregables definidos, según los criterios de aceptación establecidos.

- Control de calidad: Revisión de productos intermedios por parte del equipo docente y pares.

- Control de riesgos: Verificación del estado de los riesgos identificados y aplicación de las estrategias de mitigación.

- Herramientas: Seguimiento mediante listas de chequeo y planillas de control compartidas en GitHub u otra plataforma acordada.

# Cierre

Este documento asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo.